# PROJETO: RC OPERATIONS HUB

## Objetivo

Desenvolver uma plataforma corporativa para gerenciamento completo dos contratos e operações da RC Technology, permitindo o controle de equipes, ordens de serviço, viagens, materiais, documentação, medições, custos e indicadores gerenciais.

# MÓDULO 1 – DASHBOARD EXECUTIVO

Tela inicial para diretoria.

Indicadores:

- Contratos ativos

- Valor contratado

- Valor faturado

- Valor pendente de faturamento

- Horas extras do mês

- Equipes em campo

- Comarcas concluídas

- Comarcas em atraso

- Custos de viagem

- Custos de hospedagem

- SLA dos contratos

Filtros:

- Contrato

- Estado

- Cliente

- Período

# MÓDULO 2 – CONTRATOS

Cadastro de:

- Cliente

- Contrato

- Vigência

- Fiscal técnico

- Gestor do contrato

- Valor global

- Escopo

Exemplos:

TJ-PB
SESED
SESAU-RR
TSE

Documentos:

- Contrato

- Edital

- Proposta

- Aditivos

- Notificações

- Cronograma

# MÓDULO 3 – PROJETOS

Cada contrato poderá possuir vários projetos.

Exemplo:

Contrato TJ-PB

Projeto:

- Cabeamento Estruturado

- Backbone Óptico

- Wi-Fi

- Datacenter

Controle:

- Data início

- Data fim

- Status

- Responsável

# MÓDULO 4 – ORDENS DE SERVIÇO

Cadastro de OS.

Campos:

Número da OS

Cliente

Projeto

Local

Data de execução

Equipe

Descrição

Checklist

Anexos

Assinatura digital

Status:

Aberta

Em execução

Aguardando validação

Concluída

Faturada

# MÓDULO 5 – GESTÃO DE COMARCAS

Tela específica para o contrato TJ-PB.

Cadastro:

Comarca

Endereço

Juiz responsável

Contato local

Quantidade de pontos

Situação

Percentual concluído

Pendências

Fotos

Relatórios

Indicadores:

Total previsto

Total executado

Total faturado

Total pendente

# MÓDULO 6 – PLANEJAMENTO DE VIAGENS

Cadastro:

Solicitante

Equipe

Destino

Contrato

Motivo

Data saída

Data retorno

Veículo

Hospedagem

Diárias

Combustível

Pedágio

Aprovação eletrônica.

# MÓDULO 7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após retorno da viagem.

Upload de:

Notas fiscais

Recibos

Comprovantes

Fotos

KM percorrido

Valor gasto

Sistema calcula:

Custo real

Diferença planejado x realizado

# MÓDULO 8 – RH OPERACIONAL

Cadastro:

Funcionários

Função

Cidade

Certificações

Documentação

Controle:

Férias

Banco de horas

Horas extras

Advertências

Elogios

Bonificações

# MÓDULO 9 – CONTROLE DE HORAS

Registro:

Entrada

Saída

Deslocamento

Execução

Viagem

Espera

Sobreaviso

Relatórios automáticos.

# MÓDULO 10 – ESTOQUE

Cadastro:

Materiais

Part Number

Fabricante

Fornecedor

Quantidade

Localização

Movimentações:

Entrada

Saída

Reserva

Transferência

Baixa

# MÓDULO 11 – MATERIAIS POR PROJETO

Controle:

Projeto

Material

Quantidade prevista

Quantidade utilizada

Saldo

Custos

Exemplo:

Patch Cord

Patch Panel

DIO

Cordão Óptico

Cassete

Rack

Canaleta

Eletrocalha

# MÓDULO 12 – EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

Upload pelo celular.

Organização automática por:

Contrato

Projeto

OS

Comarca

Data

Funcionalidades:

Geolocalização

Data automática

Compressão

Assinatura digital

# MÓDULO 13 – AS BUILT

Upload:

PDF

DWG

Visio

Fotos

Controle de versões.

Histórico completo.

# MÓDULO 14 – FATURAMENTO

Controle:

Serviços executados

Itens faturáveis

Medições

Notas fiscais

Situação:

A faturar

Faturado

Pago

Em atraso

# MÓDULO 15 – ALERTAS

E-mail

WhatsApp

Push

Alertas:

OS atrasada

Projeto atrasado

Material crítico

Vencimento contratual

Vencimento de certificação

Pendência de prestação de contas

# MÓDULO 16 – APP MOBILE

Android

iPhone

Funcionalidades:

Consultar OS

Abrir OS

Executar checklist

Tirar fotos

Capturar assinatura

Registrar ponto

Enviar relatório

Modo offline

Sincronização automática

# PERFIS DE ACESSO

Diretoria

Gerente Operacional

Supervisor

Coordenador

Técnico

Financeiro

RH

Cliente

Fiscal do Contrato

# TECNOLOGIA SUGERIDA

Frontend:
React

Backend:
.NET Core

Banco:
PostgreSQL

Aplicativo:
Flutter

Cloud:
Azure

Autenticação:
Microsoft 365

Storage:
Azure Blob Storage

Integração:
WhatsApp Business API

Power BI

Grafana

Microsoft Teams

Google Maps

Waze