Relatorio de Status e Plano de Acao

Projeto: RC Operations Hub

Data-base: 22/07/2026

Fonte: proximospassos.docx, codigo atual, historico Git, migracoes, testes e documentos de homologacao.

# 1. Resumo executivo

O nucleo operacional esta funcionalmente avancado. O sistema cobre o ciclo Contrato -> Projeto -> OS -> Materiais -> OR -> Retirada -> Execucao tecnica -> Devolucao -> Auditoria -> As-Built -> Encerramento -> Faturamento. A linha de base atual foi validada com 85 testes aprovados em banco PostgreSQL descartavel e 19 migracoes Flyway aplicadas desde um schema vazio.

O projeto ainda nao esta pronto para producao. Os principais motivos sao: alteracoes atuais sem checkpoint, autenticacao suspensa, necessidade de regressao manual apos as mudancas recentes, homologacao fisica dos documentos e teste real de restauracao de backup.

Decisao vigente: autenticacao, CPF/senha, Zoho, perfis protegidos e CSRF permanecem no codigo, mas estao desativados no ambiente local por APP_SECURITY_ENABLED=false. O desenvolvimento segue com administrador de teste automatico. Essa fase sera retomada antes de qualquer piloto com usuarios reais ou publicacao na AWS.

# 2. Evidencias verificadas hoje

85 testes executados; nenhuma falha, erro ou teste ignorado.

Banco poprc_test criado, migrado e removido automaticamente.

19 migracoes Flyway validadas e aplicadas do zero.

Build Maven aprovado.

Build Vite aprovado.

Acesso local validado diretamente no Dashboard sem tela de login.

Homologacao operacional de 20/07 registrada como concluida.

PDFs aprovados digitalmente; impressao fisica A4 permanece pendente.

Branch atual checkpoint/fluxo-operacional, um commit a frente do remoto e com muitas alteracoes ainda nao versionadas.

# 3. Situacao das fases anteriores

| Fase anterior | Situacao atual | Observacao |
| --- | --- | --- |
| 1. Estabilizacao operacional | Concluida | Fallbacks simulados removidos, APIs reais, upload fisico e erros reais. |
| 2. Qualidade e homologacao | Concluida como linha de base | Fluxo completo aprovado em 20/07. As mudancas posteriores exigem regressao curta. |
| 3. Documentos e auditoria | Concluida digitalmente | PDFs, hashes, versoes e logs append-only. Impressao fisica pendente; arquivamento imutavel proprio da OR deve ser confirmado. |
| 4. Alertas operacionais | Concluida internamente | Deadline, estoque minimo e ciclo de resolucao implementados. WhatsApp nao configurado; e-mail depende do ambiente. |
| 5. Dados e banco | Avancada | Flyway V1-V19, massa dev, reset seguro, backup e restore possuem scripts. Falta evidenciar restauracao real. |
| 6. Organizacao da entrega | Parcial novamente | Checkpoints anteriores existem, mas a arvore atual esta suja e o commit local ainda nao esta no remoto. |
| 7. Seguranca e acesso | Suspensa | Codigo de perfis, CPF/senha, Zoho, sessao, CSRF e logs existe, mas a homologacao de navegador falhou. Segurança foi desativada para nao bloquear o desenvolvimento. |
| 8. Remodelacao visual | Parcial | Sidebar, header, Dashboard, Projetos, OS, Obras, Equipes e Tecnico receberam revisoes. Ainda falta consistencia visual e homologacao responsiva completa. |
| 9. AWS/publicacao | Nao iniciada | Deve ocorrer somente depois de regressao, seguranca reativada, backup testado e piloto controlado. |

# 4. Funcionalidades concluidas

## Operacao e obras

Gestao de Obras com Vistoria, Infraestrutura e Virada de Rede.

Fotos, assinatura manuscrita, provas de funcionamento, checklist e progresso.

Edicao/remocao controlada de foto, assinatura e prova antes da conclusao.

Conclusao formal da obra e filtro por Vistoria, Infra, Virada e Concluidas.

Maquina de estados da OS, historico de transicoes e bloqueio de saltos invalidos.

Filas e pendencias para Tecnico, Estoque, Auditoria e Administracao.

## OS, OR e estoque

OS sequencial por contrato, datas obrigatorias e materiais definidos na criacao.

OR automatica, multiplas ORs, dupla assinatura, retirada e devolucao.

Ferramentas, consumiveis, depositos, bobinas/rolos, saldo local e estoque minimo.

Vinculo de projeto nas movimentacoes.

Concorrencia protegida com locks pessimistas, @Version e teste simultaneo.

Arquivamento/restauracao de contratos, projetos, obras e OS no lugar de exclusao destrutiva.

## Equipes, tecnico e evidencias

Equipe multifuncional por projeto com Lider de Equipe e Tecnicos.

Atividades padrao e checklist tecnico.

Relatorio fotografico com miniaturas, ampliacao, abertura e remocao.

Evidencias gravadas fisicamente somente apos validacao de arquivo e imagem.

Alertas de prazo integrados ao Portal Tecnico.

## Auditoria, documentos e gestao

Conciliação previsto x auditado, sobra/falta e homologacao com divergencia.

Documento inicial e final, PDF no backend, hash e historico de versoes.

Logs de assinatura protegidos contra alteracao/exclusao no banco.

Dashboard operacional, notificacoes, faturamento e viagens com base funcional.

Relatorios Excel com filtros por pessoa e ajuste de largura.

# 5. Trabalho atual

Consolidacao do modo local sem autenticacao.

Revisao da configuracao para impedir que login/CSRF bloqueiem o desenvolvimento.

Atualizacao deste cronograma contra o estado real do repositorio.

Preparacao de um novo checkpoint para as mudancas de UI, perfis e seguranca suspensa.

# 6. Pendencias por prioridade

| Prioridade | Pendencia | Motivo |
| --- | --- | --- |
| P0 - imediata | Criar checkpoint limpo das alteracoes atuais | A arvore possui muitos arquivos modificados e novos; perder esse estado teria alto impacto. |
| P0 - imediata | Regressao do fluxo principal no modo sem autenticacao | As 85 verificacoes automatizadas passaram, mas o navegador precisa validar as mudancas recentes. |
| P0 - antes de usuarios reais | Reimplementar e homologar autenticacao ponta a ponta | Hoje nao ha identidade comprovada nem protecao efetiva de rotas. |
| P1 - alta | Homologar visualmente Dashboard, Projetos, OS, Obras, Tecnico e Auditoria | O feedback aponta inconsistencias, seletores escondidos e escalabilidade ruim das listas. |
| P1 - alta | Executar e registrar uma restauracao real de backup | Scripts existem, mas recuperacao so e confiavel depois de um restore aprovado. |
| P1 - alta | Confirmar arquivo imutavel da OR e politica de retencao de uploads/PDFs | Evita perda ou alteracao de documentos historicos. |
| P1 - alta | Repetir homologacao completa com duas ORs, devolucao parcial e material faltante | Cobre os caminhos mais sujeitos a regressao de estado. |
| P2 - media | Imprimir OS, OR e encerramento em A4 | A camada digital foi aprovada; falta validar equipamento real. |
| P2 - media | Padronizar mensagens, vazios, carregamento e confirmacoes | Reduz operacoes que parecem ter funcionado sem persistencia. |
| P3 - posterior | Custos reais dos materiais | Adiado por decisao; nenhum valor ficticio deve ser reintroduzido. |
| P3 - posterior | WhatsApp, e-mail produtivo e integracoes externas | Dependem de provedor, credenciais e ambiente de producao. |
| P3 - posterior | Nuvem, ERP/CRM e ICP-Brasil | Nao sao necessarios para estabilizar o nucleo atual. |

# 7. Novo plano de acao por fases

## Fase A - Baseline e checkpoint (1-2 dias)

Atualizar documentacao para registrar APP_SECURITY_ENABLED=false no desenvolvimento.

Revisar o diff e separar autenticacao suspensa, UI e correcoes funcionais.

Rodar novamente testes e builds.

Criar commit e publicar a branch de checkpoint.

Aceite: Git limpo, branch publicada, 85 ou mais testes aprovados e builds aprovados.

## Fase B - Regressao operacional assistida (2-3 dias)

Resetar a massa dev de forma controlada.

Executar Contrato -> Projeto -> OS -> OR -> Retirada -> Tecnico -> Devolucao -> Auditoria -> As-Built -> Encerramento -> Faturamento.

Cobrir duas ORs, material faltante, devolucao parcial, ferramenta obrigatoria e divergencia.

Verificar conclusao da obra, filas e indicadores do Dashboard.

Aceite: nenhuma operacao apresenta sucesso sem persistir; estados e saldos coincidem com o banco; defeitos registrados com evidencia.

## Fase C - Coerencia visual e usabilidade (3-5 dias)

Definir um unico sistema visual claro para sidebar, header, tabelas, cards e modais.

Revisar Dashboard e frontpage.

Revisar Projetos, Ordens de Servico e Gestao de Obras.

Revisar Area do Tecnico e Auditoria, dando destaque aos seletores de projeto/OS.

Testar listas pequenas, grandes, vazias e com erro.

Aceite: screenshots aprovados em desktop e celular; sem sobreposicao, overflow ou controles escondidos; tarefas principais executadas sem orientacao externa.

## Fase D - Documentos e recuperacao (2-4 dias)

Imprimir os quatro cenarios documentais em A4.

Confirmar arquivamento imutavel da OR e retencao de fotos/PDFs.

Gerar backup, restaurar em _restore_test e abrir o sistema contra a copia.

Registrar versao Flyway, contagens e responsavel pelo teste.

Aceite: impressao fisica assinada, restore comprovado e documentos recuperaveis.

## Fase E - Seguranca final isolada (5-8 dias)

Retomar a autenticacao em branch propria.

Escolher oficialmente CPF+senha local, Zoho opcional ou combinacao dos dois.

Corrigir ciclo SPA de sessao/CSRF e persistencia de sessao em reinicios.

Proteger APIs e entidades por perfil e atribuicao.

Remover o bypass de administrador e reativar APP_SECURITY_ENABLED=true.

Criar testes E2E reais de login, primeira troca, logout, expiracao, 401 e 403.

Aceite: fluxo validado em navegador real, reinicio do backend, dois computadores da rede e todos os perfis. Nenhuma liberacao baseada apenas em teste unitario/API.

## Fase F - Pre-producao AWS (3-5 dias)

Preparar HTTPS, dominio, CORS restrito e variaveis de ambiente.

Definir PostgreSQL, armazenamento persistente de uploads/PDFs e backup automatico.

Configurar logs, health check e monitoramento.

Executar migracao e smoke test em ambiente limpo.

Aceite: ambiente reproduzivel, restore testado, segredos fora do codigo e checklist de rollback.

## Fase G - Piloto controlado (1-2 semanas)

Liberar para poucos usuarios e poucas OS reais.

Monitorar erros, tempo por etapa, estoque, arquivos e feedback de campo.

Corrigir defeitos antes de ampliar o uso.

Aceite: ciclo real concluido sem ajuste manual de banco e sem perda de evidencia.

# 8. Homologacoes obrigatorias

| Homologacao | Quando | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Suite automatizada isolada | Todo checkpoint | Relatorio Maven com total, falhas e 19 migracoes. |
| Build frontend/backend | Todo checkpoint | Saida de build sem erro. |
| Smoke de paginas | Toda mudanca de UI/API | Dashboard, Projetos, OS, Obras, Estoque, Tecnico e Auditoria carregando. |
| Fluxo ponta a ponta | Fases B, E e F | Roteiro preenchido com IDs de Contrato, OS e OR. |
| Concorrencia | Mudanca em estoque/OR | Duas retiradas simultaneas; apenas uma pode consumir o mesmo saldo. |
| Responsividade | Fase C | Capturas desktop e celular sem overflow. |
| Documentos | Fase D | PDFs vazios/preenchidos e quatro impressoes A4. |
| Backup/restore | Fases D e F | Backup, restore, Flyway e abertura do sistema comprovados. |
| Seguranca E2E | Fase E | Login, troca, logout, expiracao, reinicio e perfis em navegador real. |

# 9. Medidas para evitar novos bugs

Nenhuma tela pode exibir sucesso antes de receber confirmacao persistida do backend.

Erros devem mostrar a mensagem real da API e preservar o formulario para nova tentativa.

Toda mudanca de estado deve ter regra no backend, transacao e historico; o frontend apenas solicita.

Novas tabelas e colunas entram somente por Flyway; migracoes aplicadas nunca sao editadas.

Alteracoes em estoque exigem teste de concorrencia e idempotencia.

Uploads exigem validacao de MIME/conteudo, gravacao atomica e teste de exclusao/retencao.

Cada fase termina com Git limpo, testes, build, smoke de navegador e documento de resultado.

Segurança deve ser testada no mesmo navegador e topologia de rede usados pelo usuario, nao somente via chamadas diretas de API.

Funcionalidades externas devem permanecer explicitamente NAO_CONFIGURADO, nunca simulando envio.

Bugs encontrados na homologacao devem gerar teste automatizado antes do fechamento.

# 10. Proxima acao recomendada

Executar a Fase A - Baseline e checkpoint. Ela reduz o risco imediato, registra a decisao de adiar autenticacao e cria uma base confiavel para a regressao operacional. Depois, seguir diretamente para a Fase B.