RC Operations Hub    Status e plano consolidado

RELATÓRIO EXECUTIVO DE EVOLUÇÃO

Status atual, cronograma consolidado e plano de ação pós-limpeza

Data de referência: 26/08/2026

Ambiente: Operação local multiusuário

Banco: poprc_local

Contrato preservado: 0001

Situação: Base limpa e pronta para carga de dados reais

DECISÃO ATUAL Iniciar a carga do estoque real e, em seguida, executar o primeiro piloto operacional real pelo fluxo completo.

# 1. Resumo executivo

O sistema concluiu o núcleo funcional, a segurança local, a homologação técnica do fluxo completo e a revisão prioritária de usabilidade. O piloto controlado percorreu OS, OR, retirada, execução técnica, devolução, auditoria, As-Built, documentos e encerramento sem defeitos bloqueantes remanescentes.

Em 25/08/2026, a massa de teste foi removida de forma seletiva. Foram preservados seis funcionários, o contrato 0001, as atividades padrão, as configurações e o local de estoque. Projetos, comarcas, OS, OR, materiais, movimentações, documentos operacionais e sessões foram zerados.

A etapa em andamento não é mais desenvolvimento do fluxo básico. É o corte operacional: revisar acessos, carregar o estoque real, criar o primeiro projeto real e executar um piloto acompanhado com pessoas, materiais, fotos e assinaturas reais.

# 2. Fontes e critério de consolidação

Este relatório confronta o documento proximospassos.docx, o relatório pós-merges de 24/08/2026, o histórico Git, as homologações registradas, o estado atual do banco e as validações executadas até 26/08/2026.

Itens antigos foram classificados pelo estado atual do código. Uma pendência foi considerada concluída somente quando havia implementação persistente e evidência de build, teste, migração, restauração ou piloto. Itens que dependem de infraestrutura externa ou operação física permanecem parciais ou adiados.

# 3. Fotografia operacional atual

| Indicador | Situação | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Backend | Aprovado | 224 testes, zero falhas ou erros |
| Banco | Aprovado | 32 migrações Flyway aplicadas |
| Frontend | Aprovado | Build de produção concluído |
| Segurança local | Concluída | Sessões, CSRF, CPF + senha e autorização por perfil |
| Piloto técnico | Concluído | Fluxo ponta a ponta aprovado com massa controlada |
| Funcionários | Preservados | 6 registros mantidos |
| Contrato | Preservado | 0001 mantido como base operacional |
| Estoque e operações | Limpos | 0 materiais, projetos, OS, OR, comarcas e movimentações |
| Login inicial | Fechado | bootstrapRequired=false; credenciais existentes preservadas |
| Zoho | Adiado | Desabilitado no ambiente local por decisão |

# 4. Comparação com as pendências antigas

| Pendência original | Estado atual | Leitura consolidada |
| --- | --- | --- |
| Portal Técnico sem simulações | Concluído | APIs e erros reais; sem sucesso falso |
| Persistência de evidências | Concluído | Arquivos gravados e reabertos pelo servidor |
| Alertas temporais e estoque mínimo | Concluído internamente | Deadline e mínimo por local; provedores externos pendentes |
| Autenticação e autorização | Concluído localmente | CPF + senha, sessão, CSRF, perfis e operações sensíveis |
| Segredos fora do código | Concluído | Configuração local ignorada e variáveis de ambiente |
| Auditoria imutável | Concluído no escopo local | Logs append-only, hashes e validação de integridade |
| PDF arquivado no servidor | Concluído | OS, OR e documentos inicial/final arquivados |
| Custos | Parcial avançado | Custo médio, estoque e snapshots de movimentação; margem gerencial avançada fica para depois |
| Testes e migrações | Concluído no escopo atual | 224 testes e Flyway V1-V32 |
| Organização e checkpoint | Concluído localmente | Commits temáticos; publicação do checkpoint atual ainda pendente |
| Homologação física | Parcial | Layout digital aprovado; impressão ampla adiada até ambiente definitivo |

# 5. Cronograma consolidado

A numeração abaixo substitui cronogramas intermediários que usaram fases diferentes. AWS não foi pulada; foi reposicionada para depois do piloto real, reduzindo retrabalho e risco de implantar um fluxo ainda não exercitado com dados reais.

| Fase | Escopo | Situação | Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Baseline e governança | Concluída | Git, CI, segredos, dependências e checkpoints organizados |
| Fase 1 | Núcleo operacional e estoque | Concluída funcionalmente | OS, OR, obras, estoque, auditoria, documentos, custos e importações |
| Fase 2 | Identidade e segurança local | Concluída na base | Login local e perfis fixos; governança customizável é melhoria futura |
| Fase 3 | Coerência visual e usabilidade | Concluída no escopo crítico | Projetos e estoque homologados; telas secundárias seguem incrementalmente |
| Fase 4 | Corte operacional e dados reais | Em andamento | Limpeza concluída; faltam acessos revisados, estoque real e projeto real |
| Fase 5 | Piloto operacional real | Pendente | Executar o ciclo físico completo com equipe e materiais reais |
| Fase 6 | Estabilização pós-piloto | Pendente | Corrigir defeitos, ampliar regressões, permissões e rotinas operacionais |
| Fase 7 | AWS e integrações externas | Adiada | HTTPS, domínio, RDS/S3, monitoramento, Zoho e canais externos |

# 6. Fase atual: corte operacional e dados reais

## 6.1 Etapas concluídas

Backup completo criado antes da limpeza: poprc_local-completo-20260825-154547.zip.

SHA-256 do pacote: 2B70A3994113BB12342043CA431C5DB0DC49662E90A8C43E8567E710D6D578C0.

Pacote restaurado com sucesso em poprc_cleanup_restore_test e arquivos validados pelo manifesto.

Limpeza transacional executada preservando seis funcionários e o contrato 0001.

Uploads de teste arquivados em backups/dados-teste-arquivados, sem exclusão definitiva.

Sessões antigas removidas para exigir novo login após o corte.

## 6.2 Etapas em andamento e próximas

Revisar cada funcionário preservado: CPF, senha, perfil, função, telefone, status e necessidade de troca de senha.

Confirmar ao menos um Administrador, um Estoquista, um Supervisor Técnico, um Técnico e um Auditor para o piloto.

Importar o estoque real, preferencialmente por XML de NF-e; usar PDF e planilha apenas com conferência da prévia.

Validar código do produto, part number, categoria, unidade, depósito, custo médio, quantidade e estoque mínimo.

Criar o primeiro projeto real vinculado ao contrato 0001 e atribuir supervisor e técnicos.

# 7. Fases seguintes e etapas

## Fase 5 - Piloto operacional real

| Etapa | Ação |
| --- | --- |
| 1 | Criar a OS real com início, fim, deadline, equipe e materiais previstos. |
| 2 | Gerar a OR automática e conferir o documento antes da retirada. |
| 3 | Executar a retirada com dupla assinatura e confrontar o saldo físico com o sistema. |
| 4 | Preencher documento inicial, vistoria, fotos e assinatura do responsável. |
| 5 | Executar checklist técnico, evidências, infraestrutura e Virada de Rede. |
| 6 | Registrar devolução de ferramentas e sobras de consumo com assinatura do recebedor. |
| 7 | Auditar previsto, retirado, devolvido e consumido; homologar divergências justificadas. |
| 8 | Preencher documento final, assinar, arquivar PDFs e encerrar obra, OS e projeto. |

## Fase 6 - Estabilização pós-piloto

Registrar cada defeito com etapa, perfil, OS/OR, resultado esperado, resultado obtido e evidência.

Criar teste automatizado que reproduza defeitos relevantes antes da correção.

Revisar a matriz de permissões e avaliar perfis configuráveis pelo administrador.

Concluir melhorias visuais amplas em Dashboard, frontpage, sidebar, OS, Gestão de Obras e áreas secundárias.

Automatizar backup diário local, definir retenção e executar restauração periódica de amostra.

Tratar vulnerabilidades de dependências em branch isolada, especialmente migrações com quebra de API.

Retomar a homologação física de impressão com equipamento e papel definitivos.

## Fase 7 - AWS e integrações externas

Definir arquitetura AWS para aplicação, PostgreSQL, arquivos persistentes e observabilidade.

Configurar domínio, HTTPS, CORS restrito, segredos e política de backup/restauração.

Migrar banco e uploads com ensaio de rollback e smoke test em ambiente limpo.

Homologar perfis e permissões no ambiente definitivo.

Integrar Zoho somente quando o login local e os perfis estiverem estáveis na operação.

Configurar e-mail e, se aprovado pelo negócio, provedor real de WhatsApp.

# 8. Prioridades

| Nível | Horizonte | Escopo | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Imediata | Revisar usuários, importar estoque real, criar projeto e executar piloto real | Bloqueia o início da operação |
| P1 | Curto prazo | Correções do piloto, permissões, backup automático e UX residual | Necessária antes de ampliar usuários |
| P2 | Planejada | Migração de dependências, custos gerenciais avançados e impressão ampla | Pode seguir após estabilização |
| P3 | Adiada | AWS, Zoho e notificações externas | Somente após piloto real aprovado |

# 9. Portões de homologação e prevenção de bugs

| Portão | Critério de saída |
| --- | --- |
| Carga de estoque | Prévia revisada, totais conferidos, duplicidades tratadas e saldo físico igual ao sistema |
| Projeto e OS | Persistência após recarregar; contrato, equipe, datas e materiais corretos |
| Retirada | OR obrigatória, duas assinaturas, baixa única e histórico consultável |
| Execução técnica | Checklist, fotos, assinatura e timestamps persistem após novo login |
| Devolução | Ferramentas retornam; sobras recompõem estoque; três responsáveis registrados |
| Auditoria | Conciliação reproduzível e divergência exige justificativa |
| Documentos | PDFs reabrem, hashes íntegros e assinaturas não podem ser substituídas |
| Release | Build do frontend, suíte completa, backup restaurável e Git sem arquivos sensíveis |

# 10. O que não deve ser feito agora

Não iniciar AWS antes de concluir pelo menos um piloto real e estabilizar os defeitos encontrados.

Não tornar Zoho obrigatório enquanto parte da equipe utilizar CPF e senha local.

Não reintroduzir dados de homologação no banco operacional limpo.

Não corrigir dependências com grandes quebras no mesmo commit do piloto ou de dados reais.

Não apagar o backup e os uploads arquivados antes de concluir e documentar o primeiro ciclo real.

# 11. Próxima ação objetiva

Começar pela conferência dos seis funcionários preservados e pela importação do estoque real. Somente depois criar o primeiro projeto e a primeira OS reais vinculados ao contrato 0001.

# 12. Conclusão

O cronograma antigo foi majoritariamente cumprido. As lacunas que restam não estão no núcleo de OS, OR, Estoque, Técnico, Devolução, Auditoria e Encerramento, já homologado tecnicamente. O trabalho agora migra de implementação estrutural para adoção operacional, qualidade pós-piloto e preparação de produção.

A base local está limpa, recuperável e pronta para receber dados reais. O próximo marco de sucesso é concluir um ciclo físico real com saldo conciliado, documentos íntegros, usuários identificados e nenhum defeito crítico ou alto aberto.